# Rapport annuel 2018 sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural

MARS 2019

###### ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

###### Tableau des projets réalisés

La commune n’est pas encore concernée

| Priorité du PCDR | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% * | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### * sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

###### Tableau des projets en cours, en attente, abandonnés

Stade de réalisation: R= Réalisé,  EC= En cours, AT= En attente, A = Abandonné

| Priorité du PCDR | Numéro projet | R | EC | AT | A | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% ** | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  | EC |  |  | « Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand’Place) et valoriser les entrées de villages » Il s'agirait de la phase III de l'aménagement du centre qui comprend l'aménagement du square face à l'église |  |  | Confirmation de la volonté de la CLDR du 23.11.17, de demander la FP 1.1. en 2ème demande de convention-faisabilité. Présentation de l'avant-projet à la CLDR le 14.12.2017 Remarques sur l'avant-projet faites en CLDR le 26.04.2018 L'avant-projet sera modifié selon les remarques de la CLDR avant représentation à celle-ci Valorisation des entrées de village: FAIT pour les 5 villages L'aménagement du square face à l'église pourrait être financé par le PIC |
| 1 | 1.2 |  |  | AT |  | Aménagement de la jonction entre l’Hôtel de Ville et le Centre culturel de Sivry | 420.838 | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Problème d'expropriation du terrain toujours d'actualité |
| 1 | 1.3 |  | EC |  |  | Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare | 1.373.000 | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | A mettre dans le PIC |
| 1 | 1.4 |  | EC |  |  | Créer une infrastructure de franchissement sécurisée pour la traversée de la RN53 pour les usagers lents | inconnu | SPW DGO1 | Projet planifié par la SPW-DGO1 qui a été interpelée et le réalisera Prévu une 3ème bande sur la N53 + ralentissement (fait) rue du Carrefour qui éviterait la construction d'une passerelle |
| 1 | 1.5 |  |  |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu | 827.000 | SPW DGO1 SPW DGO3 | Voir lot 3 |
| 1 | 1.6 |  | EC |  |  | Transformer la salle communale de Grandrieu en Maison de Village et aménager ses abords. | 921.000 | SPW DGO3 / DR | Convention-faisabilité signée par le Ministre le 28/06/2017 Avant-projet approuvé par la CLDR du 14/12/2017 - L'étude de stabilité est réalisée - Permis Unique à demander suite décision communale de supprimer un tronçon de sentier (modification de voirie en cours) |
| 2. | 2.1 |  |  | AT |  | Restauration et valorisation de la forge de Sivry | Inconnu | FWB |  |
| 2 | 2.2 |  | EC |  |  | Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine | inconnu | SPW/DGO4/PPPW | Rénovation des Chapelles Saint Roch à Sivry, du Calvaire Montbliart, des Canons à Rance + arbre remarquable Rénovation en cours des vitraux de l'église à Grandrieu La commune va répondre à l'appel à projet PPPW du Ministre Collin (Groupe Petit Patrimoine impliqué) |
| 2 | 2.3 |  | EC |  |  | Réaménager et gérer les points d’eau publics | Inconnu | SPW DGO3 | Un nouveau règlement communal a été voté en Conseil communal le 04/02/2016 réglementant les prises d’eau et accès Ordonnance de Police, panneau de règlement Réflexion en cours sur la possibilité d'installer une carte à pompe pour tenter de réguler l'afflux de personnes étrangères à l'entité. Dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre et affluents, réflexion sur l'idée d'idée de modifier les points de pompage (à pomper des étangs au lieu des rivières) |
| 2 | 2.4 |  | EC |  |  | Mettre en valeur le réseau de ruelles et de sentiers dans toute l’entité | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 SPW DGO4 SPW DGO5 | Voir aussi 2.5 |
| 2 | 2.5 |  | EC |  |  | Planter et entretenir les haies indigènes le long des sentiers | Inconnu | SPW DGO3 | Entretien régulier annuel => réapparition de sentiers |
| 2 | 2.6 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population à l’entretien des abords de leur maison | Inconnu | Commune | Existence d'un règlement de Police + Communication sur la nouvelle réglementation sur l'utilisation d'herbicides. Brochure distribuée sur Sivry et toute la Botte |
| 2 | 2.7 |  | EC |  |  | Etudier et réaliser l’assainissement des eaux de Grandrieu, Sautin et Montbliart | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO3 SPW DGO4 SPGE IGRETEC | Inventaire des stations d'épuration existantes et suivi sur permis d'urbanisme et prime communale. Il y a un projet de lagunage avec l'INASEP, ce serait une première |
| 2 | 2.8 |  |  | AT |  | Créer un atelier rural – une infrastructure destinée à la production, la transformation et la valorisation des ressources locales | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO3 SPW DGO4 SPW DGO6 |  |
| 2 | 2.9 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Rance | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Via mise en place de panneaux Entrée du village: fait |
| 2 | 2.10 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Sautin | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Fait pour l'entrée |
| 2 | 2.11 |  | EC |  |  | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Montbliart | Inconnu | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | Fait pour l'entrée |
| 3 | 3.1 |  |  | AT |  | Construire un éco-quartier en établissant une réflexion sur le lagunage |  |  | Initialement prévu à Sautin. Pas fait |
| 3 | 3.2 |  |  | AT |  | Préserver l’environnement via le classement de zones d’intérêt paysager |  |  | 4% du territoire est en zone de réserve forestière intégrale |
| 3 | 3.3 |  |  | AT |  | Intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions à l'environnement rural |  |  | La Commune est fort attentive dans la délivrance des permis |
| 3 | 3.4 |  | EC |  |  | Promotionner l'offre de formations et d'accès à un métier pour les personnes à la recherche d'un emploi |  |  | Via l'ADL et CPAS + FOREM |
| 3 | 3.5 |  | EC |  |  | Aménager les entrées des villages transfrontaliers |  |  | Panneaux placés mais pas plus qu'ailleurs. Réflexion à avoir |
| 3 | 3.6 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population, les associations et les écoles à l’entretien des sentiers et avoir un référent pivot |  |  | Opération BEWAPP Chaque année – cadre Journées Wallonnes de l'Eau + ½ journée ramassage déchets le long des ruisseaux à Sivry |
| 3 | 3.7 |  |  | AT |  | Continuer à aménager de nouvelles technologies dans la commune (ADSL, réseau TV numérique) pour favoriser le télé travail notamment/ Veiller à l’enfouissement des réseaux. |  |  | WIFI dans la plupart des bâtiments communaux La Commune va répondre à l'appel à projet Wifi 4 eu |
| 3 | 3.8 |  | EC |  |  | Continuer à aménager la RN53 afin de la sécuriser |  | SPW | Travaux programmés faits via le SPW sauf sécurisation de la traversée En lien avec la FP 1.4. |
| 3 | 3.9 |  | EC |  |  | Développer davantage de services de proximité (commerces et TEC) |  |  | Le petit commerce local de produits du terroir "Le Relais du Terroir créé à l'initiative de la Commune est cédé à un privé. Fonctionnne bien. |
| 3 | 3.10 |  | EC |  |  | Valoriser les produits forestiers (système de compostage/mulching, déchets verts à valoriser, etc.) |  |  | Vente de lots spécifiques en gré à gré avec le concours du DNF (1 lot en 2018). 3 prévus en 2019 |
| 3 | 3.11 |  |  | AT |  | Obtenir une Maison des Jeunes reconnue sur l’entité |  |  |  |
| 3 | 3.12 |  | EC |  |  | Créer un système de navette locale, notamment pour les usagers faibles (adaptés aux personnes âgées, PMR, enfants etc.) |  |  | Existence d'un taxi social (CPAS) |
| 3 | 3.13 |  |  | AT |  | Mettre en valeur l’histoire et les légendes locales | inconnu |  | Confrérie de la Gâte d'Or |
| 3 | 3.14 |  |  | AT |  | Mettre en place un médiateur communal |  |  |  |
| 3 | 3.15 |  | EC |  |  | Valoriser les atouts de l’entité sur le parcours du RAVEL (signaler les lieux et sites remarquables des communes ou villages traversés) | 6.500 |  | Entretien + réparations le long du Ravel |
| 3 | 3.16 |  |  | AT |  | Se doter d’outils réglementaires par rapport à l’aménagement du territoire (RCU, PCA, SSC. etc.) et y sensibiliser la CCATM |  |  |  |
| 3 | 3.17 |  | EC |  |  | Publier un calendrier de chaque local disponible en lien avec l’administration communale |  |  | Le calendrier existe mais non encore exploité au niveau du grand public En cours via un système de gestion des bâtiments publics avec un agent communal attitré. |
| 3 | 3.18 |  |  | AT |  | Créer des espaces/zones équipées pour accueillir de petites entreprises (atelier rural, hall relais) |  |  |  |
| 3. | 3.19 |  | EC |  |  | Réaliser une radiographie des besoins sur le marché de l'emploi local et des compétences disponibles |  |  | Fait via l'ADL |
| 3 | 3.20 |  |  | AT |  | Planter des saules en bordure de ruisseaux |  |  |  |
| 3 | 3.21 |  | EC |  |  | Mettre en valeur le patrimoine bâti |  |  | Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, sablage du Hall Omnisports et sablage/rejointoyage du Service Travaux |
| 3 | 3.22 |  | EC |  |  | Sensibiliser la population aux bienfaits de l'agriculture et du jardinage raisonnés et aux méfaits de l’utilisation trop importante de produits phytosanitaires | inconnu | ???? | Convention droits et devoirs citoyens/agriculteurs – Motion adoptée par le Conseil communal le 04/02/2016 Projet de jardin communautaire en permaculture à Rance depuis 2016 Toutes boîtes paru sur l'utilisation des produits phyto + action toute l'année (PAS FAIT EN 2018) |
| 33 | 3.23 |  | EC |  |  | Développer l’éco-tourisme |  |  | Fait au travers des gîtes |
| 3 | 3.24 |  | EC |  |  | Avoir une réflexion sur les activités autorisées dans chaque salle |  |  | Réflexion en cours |
| 3 | 3.25 |  | EC |  |  | Mettre à jour le cadastre des mares effectué en 1996 en vue de leur entretien et/ou de la création de nouvelles |  |  | En cours via une cellule "patrimoine" |
| 33 | 3.26 |  | EC |  |  | Mettre en place un service de renseignement à l'administration communale pour signaler les problèmes en tous genres |  |  | Les élus et employés sont à l'écoute des citoyens |
| 33 | 3.27 |  |  | AT |  | Mettre en valeur le patrimoine immatériel |  |  | Via la Confrérie de le Gâte d'Or |
| 3 | 3.28 |  |  | AT |  | Créer des synergies entre la remise à l’emploi et le secteur forestier en créant des métiers liés à la forêt | inconnu | ???? | Projet du GAL de la Botte en collaboration avec l’ADL, le service travaux et le DNF |
| 33 | 3.29 |  |  | AT |  | Sensibiliser aux bénéfices éventuels du recours à la main-d’œuvre peu qualifiée au lieu de la machine |  |  |  |
| 33 | 3.30 |  | EC |  |  | Relancer la convention combles et clochers |  |  | La convention n'est pas relancée mais le travail se poursuit |
| 33 | 3.31 |  | EC |  |  | Faire connaître et respecter la législation concernant les sentiers |  |  | OUI (amendes, Tribunal)) |
| 3 | 3.32 |  | EC |  |  | Installer des abris pour vélos aux arrêts de bus | 19.910,01 | C.G.T. 14.930€ | Cinq lieux stratégiques définis pour la pose d’abris-vélos proches des arrêts de bus (1 par village). Placés à Rance, Sivry, Grandrieu, Montbliart, Sautin |
| 33 | 3.33 |  |  | AT |  | Développer la maîtrise des langues dans la perspective touristique |  |  |  |
| 3 | 3.34 |  | EC |  |  | Mettre en valeur des itinéraires via le réseau de voies lentes | 6.500 € | 2.500 € | Via l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme (en permanence) + plusieurs itinéraires possibles "piétons, vélos, chevaux". Le réseau "promenades" se peaufine (VTT et chevaux) |
| 33 | 3.35 |  |  | AT |  | Planter des haies indigènes aux abords de la chapelle Notre-Dame (Grandrieu) |  |  |  |
| 3 | 3.36 |  | EC |  |  | Créer des voiries forestières et des quais de chargement pour faciliter l’exploitation de certaines parcelles |  |  | Quais de chargement via le DNF 3 quais créés 3 quais en projet |
| 33 | 3.37 |  |  | AT |  | Mettre à disposition des vélos par la commune |  |  |  |
| 33 | 3.38 |  |  | AT |  | Sensibilisation à la mutualisation des outils de production et de services (Recours à la main d'œuvre peu qualifiée au lieu de la machine notamment en milieu forestier) |  |  |  |
| 33 | 3.39 |  |  | AT |  | Obtenir un Centre d’expression et de Créativité |  |  |  |
| 33 | 3.40 |  |  | AT |  | Organiser des actions de sensibilisation à la mobilité durable au niveau communal (Journée de la mobilité, etc…) |  |  |  |
| 3 | 3.41 |  | EC |  |  | Promouvoir l’achat de vélos |  |  |  |
| 3 | 3.42 |  | EC |  |  | Créer un pédibus et/ou un hippobus | 4.500 € | SPW | Pédibus en fonctionnement depuis mi-novembre 2017 à Sivry et Rance. |
| 33 | 3.43 |  | EC |  |  | Promouvoir les parcours de pêche |  |  | 2 sociétés de pêche soutenues |

###### Tableau des initiatives nouvelles

| Description du constat qui justifie l’initiative | Objectifs rencontrés du PCDR | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Justification de l’initiative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valorisation du cheval de trait "Le cheval de trait à Sivry-Rance: au cœur de nos forêts et de nos villages, …" | Villages et forêts | Service durable et innovant | 9.900 € | SPW | Réponse à l'appel à projet du Ministre René Collin |
| Acquisition de bois de la Ville de Thuin (173 ha) + travaux de réhabilitation |  | Acquisition de bois de la Ville de Thuin + travaux de réhabilitation | 1.350 000 € 64.000 € | PWDR | Zone Natura 2000 Préservation Natagriwal sera accompagnant |
| Containers enterrés pour déchets organiques |  |  | 36.000 € |  |  |

###### ANNEXE 2: TABLEAU AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectifs du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convention-Faisabilité 2016-A Visa n° 1715630 du 27/06/2017 | PCDR classique | Projet 1.6 : Transformer la salle communale de Grandrieu en maison de village et aménager les abords | Le projet répond à 6 objectifs : Favoriser la cohésion sociale par l’organisation d’évènements Renouer les solidarités de proximité en faisant renaître le dialogue Redynamiser les différents quartiers et l’identité locale Coordonner et promotionner les évènements sportifs et socio-culturels et favoriser leur dimension intergénérationnelle Développer la politique de soutien, aux acteurs socio-culturels Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens | 31.713,79 € |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 09/06/2017 |
|  |  | Approbation de l’avant-projet par la CLDR | 14/12/2017 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 31/01/2018 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

###### ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

La commune n’est pas encore concernée

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montant | Date approbation |
|  | PCDR classique |  |  |  |  |

| Etat du patrimoine : |
| --- |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |
| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure  321 microentreprises

| Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation) | Type | Montant annuel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Montant annuel |  |
|  | Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
| Réaffectation des bénéfices |  |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien |
| --- |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
| Impact des activités sur emploi |  |

###### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l’installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2010 | ¼ communal de la CLDR: 31.01.2019 | - |
| Date des réunions durant l’année écoulée 2018 | 26 avril 2018. | Nombre de présents: |  |

Réflexion sur l’opération de développement rural Réunion plénière du 26 avril 2018 Ordre du jour : Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017 Etat d'avancement de la Maison de Village de Grandrieu Rapport annuel 2017 sur l'ODR Prochaine Convention – "Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY" Divers: présentation de la coopérative énergétique "Coopersol"

| Propositions de projets à entreprendre : |
| --- |
| Numéro fiche-projet | 1.1 |
| Intitulé du projet | Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2019 |
| Numéro fiche-projet | 1.3 |
| Intitulé du projet | Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2019 |
| Numéro fiche-projet | 1.5 |
| Intitulé du projet | Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu |
| Priorité du projet | 1 |
| Calendrier d’exécution | 2019 |

###### ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

| Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dénomination | Pourcentage intervention |
| 1 | 1.1 Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village | 814.000 € | SPW DGO1 SPW DGO3 | 80% - 50 % |
| 1 | 1.5 Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu | 1.373.000 € | SPW DGO1 SPW DGO2 SPW DGO3 | 80% - 50 % |
| 1 | 1.3 Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare | 827.000 € | SPW DGO1 SPW DGO3 | 80% - 50 % |

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

La Directrice Générale ff.,						Le Bourgmestre,

Julie VINCENT    							J-F. GATELIER

Philippeville, le 27 avril 2018

### Sivry-Rance

Opération de Développement Rural

# Compte rendu de la réunion de CLDR du 26 AVRIL 2018

Salle des Mariages – Sivry

Présents : Voir liste en annexe 1

Rappel :

FRW	= Fondation Rurale de Wallonie

CLDR 	= Commission locale de développement rural

ODR 	= Opération de développement rural

PCDR	= Programme communal de développement rural

DR	= Développement rural

Annexe(s) :

Annexe 1 : Liste des présences.

- Accueil

Michel Poucet, Echevin, introduit la séance et décline l’ordre du jour de la séance :

- Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017

- Etat d'avancement de la Maison de Village de Grandrieu

- Rapport annuel 2017 sur l'ODR

- Prochaine Convention – "Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY"

- Divers: présentation de la coopérative énergétique "Coopersol"

- Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017

Le compte rendu du 14/12/2017 est approuvé sans remarque de la part des membres présents.

- Etat d'avancement de la Maison de village de Grandrieu

Julie Vincent signale que l'auteur de projet F. Madarasz a établi un petit rapport complémentaire (suite CLDR du 14/12/2017).

Stade actuel:

Alain Domer signale que l'avant-projet d'aménagement a été présenté au Comité d'Accompagnement d'avant-projet (conformément à la procédure) le 21/02/2018 et fait part des quelques remarques émises par l'Administration Régionale (DGO3):

Remarques émanant de l'Administration:

- Revêtement de sol, celui-ci ne posera-t-il pas problème? Ne doit-il-pas être adapté car les élèves y font de la gymnastique 2 fois par semaine?

Non car des tapis sont utilisés.

- Sur les plans: présence d'un sentier!

Le tracé sera modifié.

- Revêtement drainant du parking PMR: doit permettre aux PMR de se déplacer aisément.

- Souhait d'une toiture plate végétalisée mais l'architecte a signalé qu'il valait mieux oublier cette solution car les racines attaquent les membranes de la toiture et que la Commune pencherait plutôt pour un toit avec panneaux photovoltaïques.

- Salle supérieure à 150 personnes: la Commune demande un Permis Unique.

Demandes de l'Administration:

- Un parking pour vélos.

- Prévoir une récupération de l'eau de pluie.

- Des sanitaires pour PMR.

- La Salle polyvalente est-elle "cloisonnable"?  Pas prévu.

- Crainte que le bruit ne gêne le voisinage => prendre l'aspect acoustique (vers l'extérieur) en compte.

- Lumière naturelle prévoyant un éclairage suffisant des locaux: M. Madarasz a tenu compte de cet aspect: la mitoyenneté du mur côté ouest empêche tout percement.  Il est néanmoins prévu le placement de nombreuses fenêtres et un "bandeau".

- Ne faudrait-il pas un système d'occultation complète pour certaines des occupations?

Ce n'est pas prévu et pas nécessaire.

M. Mokadem a fait remarquer que le budget ayant peu augmenté, il ne sera pas nécessaire de faire repasser l'avant-projet chez le Ministre.

Suite à la demande de Julie Vincent, M. Mokadem a confirmé que les frais relatifs à l'étude de stabilité étaient bien éligibles.

Alain Domer précise que M. Mokadem, Mme Obsomer et M. Nicodème se sont montrés satisfaits de l'avant-projet présenté.  M. Mokadem a demandé que les remarques formulées ici se retrouvent dans le projet.

M. Poucet signale que:

- L'étude de stabilité est en cours.

- Permis Unique: en attente de la décision du fonctionnaire délégué, M. Stockis.  Celui-ci estime que les maisons se trouvant derrière le bâtiment doivent être gardées.  La Commune ne partage pas cet avis car elles sont insalubres.

- Rapport annuel 2017

La CLDR approuve le Rapport Annuel de l'ODR présenté en séance.

- Prochaine Convention – Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY

Alain Domer rappelle la nouvelle réglementation relative aux demandes de conventions DR:

Une convention Développement Rural (DR) doit maintenant se demander en 2 temps:

- Demande de convention-faisabilité: 5% du montant de la subvention, octroyés à titre de frais d'étude du projet

- Demande de convention-réalisation: conclue au stade du projet définitif, en complément du programme financier annexé à la convention-faisabilité.

Alain Domer précise que la fiche projet doit être actualisée en fonction des remarques émises par les membres de la CLDR et que l'estimation financière et l'esquisse doivent être précises, afin d'éviter tout problème ultérieur avec l'Administration Régionale.

- Présentation de l'état d'avancement par M. Poucet, sur base de l'esquisse, copie distribuée par Julie Vincent

Esquisse globale de Florian Madarasz

Remarques et propositions des membres de la CLDR

Les membres font remarquer que la priorité doit être donnée à la sécurisation du centre ainsi qu'à la limitation de l'engorgement autour du square.

- Rencontrer le SPGE pour l'égouttage à refaire (déjà proposé en CLDR le 23.11.17).

- Devant l'EGLISE:

Constatation: peu d'espace pour le piéton devant l'église (route trop collée à celle-ci) et donc dangereuse pour les piétons.

Le problème de manque de stationnement a été relevé lors des mariages, enterrements, …

M. Poucet signale que la route sera surélevée pour arriver à la 1ère marche de l'église.

- Prévoir un ACCES A L'EGLISE POUR LES PMR => une rampe latérale d'accès.

- Prévoir un stationnement spécial PMR.

- Prévoir une rampe latérale pour PMR

- Ajouter un stationnement PMR à gauche de l'église

- Revêtement de couleur différente visible afin de diminuer la vitesse

- Côté POSTE:

Décaler la route pour offrir plus de stationnement.

Installer des bacs de plantations amovibles (que l'on puisse enlever facilement offrant la possibilité d'installer un chapiteau).

- Côté ECOLE et SQUARE (petit espace vert devant l'école):

- Replacer la pompe en fonte (élément du patrimoine)

- Stationnement anarchique autour du square aux entrées et sorties de classes maternelles => Réflexion à avoir pour interdire le stationnement des 2 côtés.

L'école compte 176 élèves et ± 70% des parents utilisent leur voiture pour déposer leurs enfants devant l'école.

Julie Vincent signale qu'elle dispose d'une étude qu'elle a réalisée auprès des élèves de maternelles et primaires des écoles communales et libres de Sivry et de Rance et qui a donné lieu ensuite à l'ouverture du Pédibus.  Celui-ci manque malheureusement de bénévoles.

- Prévoir un règlement complémentaire pour éliminer au maximum ce problème?

- Etablir un stationnement de 15' maximum?  (Devant la pharmacie, ce système fonctionne).

- Tracer un emplacement "AUTOCAR" au sol?

- Installer des potelets devant l'école?

- Derrière l'école, se trouve un terrain privé en pente, qui pourrait faire l'objet d'une acquisition par la Commune pour y créer un parking et permettre un accès par l'arrière de l'école (accès sécurisé)?

Cette solution semble assez compliquée de prime abord et risquerait de prendre beaucoup de temps.

Supprimer le local pour permettre un accès par l'arrière de l'école, mieux sécurisé. (dans ce cas, il faut trouver un local ailleurs, …)

Récupérer l'ancienne pompe et l'installer aux abords de l'école

- Raboter la partie de l'espace vert comptant l'arbre mort (=> à abattre)  en vue de permettre le stationnement en épi plutôt que le long du trottoir?

- Disposer le stationnement en épi

- Route devant l'église vers le Carrefour "Verly"

Actuellement occupée par du stationnement sauvage.

- Placer des places de parking en épi?

- La route le long de l'église vers le carrefour "Verly" sera une zone bien visible puisque de couleur de revêtement différente, ce qui devrait permettre une grosse diminution de la vitesse devant l'église.

- Le carrefour "Verly"

- Surélever et l'élargir (pour laisser plus d'espace de manœuvre aux bus, …)

- Prévoir un dispositif de ralentissement de la vitesse.

Alain Domer rappelle que la CLDR, en sa séance du 23/11/2018, avait déjà fait quelques propositions, notamment la création d'un cheminement sécurisé vers le futur Hall Sportif (sortie de Sivry-Direction de Grandrieu), permettant aux écoliers de s'y rendre en toute sécurité.

Alain Domer signale qu'il est impératif de délimiter précisément le périmètre d'intervention.

M. Poucet ajoute que toutes les remarques émises aujourd'hui seront transmises à l'auteur de l'avant-projet d'aménagement et prises en compte par celui-ci pour élaborer l'avant-projet.

L'avant-projet modifié sera ensuite représenté à la CLDR.

- Divers

- Présentation de la Coopérative énergétique "Coopersol" par M. Poucet

Il s'agit d'un projet de Société Coopérative à Responsabilité Limitée, dénommée "COOPERSOL", dont le siège sera établi à Grandrieu.

But: promouvoir le développement des énergies renouvelables:

- Réaliser des investissements à long terme dans les domaines des énergies renouvelables et des économies d'énergie

- Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilisation rationnelle de celles-ci, ainsi que les économies d'énergie.

- Permettre aux citoyens et aux entreprises d'investir dans des projets concrets et leur procurer un avantage économique ou social.

La société pourrait avoir des activités dans la production, la vente et l'achat d'énergie renouvelable (éolienne, solaire, photovoltaïque, …)

Le capital serait représenté par 100 parts sociales:

Catégorie A (Commune de Sivry-Rance, DRBH) : 200 €

Catégorie B (citoyens): de 50 € à max 5000 €

Les parts seraient nominatives. Le Conseil d'Administration compterait 3/5 d'administrateurs dans le quota "public" (Catégorie A)

Ce projet sera présenté au Conseil Communal le 2 mai 2018.

Clôture de la réunion

Michel Poucet, Echevin, remercie les personnes présentes à cette réunion.

La prochaine CLDR devrait être programmée en juin 2018.

Pour le secrétariat de la CLDR,

Alain Domer,

Responsable du Bureau Régional ESEM

Murielle Pestiaux,

Assistante Administrative

Annexe 1 : Liste des présences – Réunion de CLDR du 26 avril 2018

| Nom | Prénom |  |
| --- | --- | --- |
| BIENFAIT | Dominique | / |
| BISET | Francis | ESCUSE |
| CAMBRON | Régis | ESCUSE |
| CANART | Frans | / |
| CAPRINI | Fabrizio | / |
| COLONVAL | Jean | / |
| CHARDON | Gabrielle |  |
| COLONVAL | Thérèse | / |
| CULOT | Jean-François | / |
| DELHOYE | Nadine |  |
| DEVALLEE | Marie-France | / |
| DIDIER | Huguette | / |
| DROPSY | Vincent | / |
| DUCARME | François | EXCUSE |
| DUPONT | Marie-Claude | / |
| FOSTROY | Anne | / |
| GATELIER | Jean-François |  |
| GUILLAUME | Jean-Jacques | PRESENT |
| GUIOT | Hubert | / |
| LALMANT | Isabelle | PRESENTE |
| LALMANT | Alain | PRESENT |
| LEFEVRE | Eric | / |
| LEURQUIN | José | / |
| LUST | Betty | / |
| MALCOTTE | Josiane | / |
| MICHAUX | Claude | EXCUSE |
| MICHIELS | Philippe | / |
| MOUSIN | Christophe | / |
| NICOLAS | Dominique | EXCUSEE |
| NUEE | Michaël | / |
| PETIT | Christian | / |
| POUCET | Michel | PRESENT |
| SOL | Christian | / |
| STEFANUTO | Pierre-Antoine | / |
| TISTE | Catherine | / |
| TITECA | Dominique | / |
| VANDERICKX | Valérie | / |
| VERLY | Ruddy | / |
| VINCENT | Julie | PRESENTE |
| WERION | Huguette | PRESENTE |

INVITES:

STIERS Christophe/Police		christophe.stiers@police.belgium.EU

HUBLET Olivier/Directeur Ecole	olivier.hublet@yahoo.fr ou ec001B02@adm.cfwb.be

Pour la FRW,

A. Domer, Responsable du Bureau Régional ESEM

M. Pestiaux, Assistante Administrative

# Footnotes

# A titre d’exemple :

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

# Text boxes

Potelets devant l'école

Arbre mort

Vers Carrefour "Verly"

Maison "Verly"

Fondation rurale de Wallonie

Equipe Entre-Sambre-et-Meuse

Alain Domer et Murielle Pestiaux

Rue de France, 66

5600 Philippeville

Tel 071 66 01 90

a.domer@frw.be	m.pestiaux@frw.be